PRODUCT BACKLOG

Proyecto: Plataforma Web Multicine

Documento reordenado por dependencias técnicas y flujo de valor. Se conservan los IDs originales (HU-XXX).

CAMBIOS PRINCIPALES DE ORDEN

1. HU-024 (Escaneo QR) sube a Sprint 3, inmediatamente después de HU-014 (entradas digitales).

2. HU-020 (Panel Admin) abre el Sprint 4 como base operativa.

3. HU-026 (Promociones/Cupones) queda antes de HU-019 (Cine Flash).

4. Features de IA, KPIs, encuestas, PQRS y API pública pasan a Sprint 5.

ÍNDICE EN ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN

1. HU-001 — Configuración de la Plataforma Base (Sprint 1)

2. HU-002 — Selección de País, Departamento y Ciudad (Sprint 1)

3. HU-003 — Visualización de la Cartelera Semanal (Sprint 1)

4. HU-004 — Consulta del Detalle de una Película (Sprint 1)

5. HU-005 — Visualización de Próximos Estrenos (Sprint 1)

6. HU-006 — Registro de Usuario y Creación de Membresía Digital (Sprint 2)

7. HU-007 — Inicio de Sesión y Autenticación Segura (Sprint 2)

8. HU-008 — Consulta de Perfil y Beneficios de Membresía (Sprint 2)

9. HU-009 — Selección de Función y Formato de Proyección (Sprint 2)

10. HU-010 — Selección Interactiva de Sillas (Sprint 2)

11. HU-011 — Administración del Carrito de Compras (Sprint 3)

12. HU-012 — Compra de Productos de Confitería (Sprint 3)

13. HU-013 — Proceso de Pago Seguro (Sprint 3)

14. HU-014 — Generación de Entradas Digitales y Factura Electrónica (Sprint 3)

15. HU-015 — Notificaciones Automáticas por Correo Electrónico (Sprint 3)

16. HU-024 — Escaneo y Validación de Código QR (Sprint 3)

17. HU-020 — Panel Administrativo del Multicine (Sprint 4)

18. HU-026 — Administración de Promociones y Cupones (Sprint 4)

19. HU-016 — Cambio de Función (Reprogramación de Reserva) (Sprint 4)

20. HU-017 — Transferencia de Entradas a Otro Usuario (Sprint 4)

21. HU-018 — Compra y Envío de Bonos de Regalo Digitales (Sprint 4)

22. HU-023 — Programa de Fidelización y Acumulación de Puntos (Sprint 4)

23. HU-019 — Cine Flash (Promoción Inteligente Automática) (Sprint 5)

24. HU-021 — Chatbot Inteligente para Recomendación de Películas (Sprint 5)

25. HU-022 — Motor de Recomendaciones Personalizadas (Sprint 5)

26. HU-025 — Dashboard Gerencial de Indicadores (KPIs) (Sprint 5)

27. HU-027 — Encuestas de Satisfacción (Sprint 5)

28. HU-028 — PQRS Integrado (Sprint 5)

29. HU-029 — API Pública para Aplicaciones Externas (Sprint 5)

Sprint 1 - Infraestructura y Consulta de Cartelera

HU-001 - Configuración de la Plataforma Base

Épica

Arquitectura e Infraestructura

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Crítica

Story Points

8

Dependencias

Ninguna

Historia de Usuario

Como equipo de desarrollo

Quiero disponer de una arquitectura base del proyecto utilizando NodeJS, Express, PostgreSQL y Docker

Para desarrollar todas las funcionalidades del sistema bajo un entorno estandarizado, escalable y fácilmente desplegable.

Objetivo

Construir la estructura inicial del backend siguiendo buenas prácticas de arquitectura, desacoplamiento y seguridad, permitiendo que cualquier desarrollador pueda levantar el proyecto mediante Docker Compose.

Descripción Funcional

Se debe crear la solución base del proyecto implementando una arquitectura modular que permita el crecimiento de la aplicación sin afectar componentes existentes.

La solución debe estar preparada para soportar múltiples ambientes (Development, QA y Producción).

La aplicación deberá exponer inicialmente un endpoint de salud (Health Check) para validar la disponibilidad del servicio.

La arquitectura deberá incluir:

NodeJS LTS

ExpressJS

PostgreSQL

Sequelize ORM

Docker

Docker Compose

Variables de entorno

Swagger

Jest

ESLint

Prettier

Helmet

CORS

Arquitectura de Carpetas

src│├── config├── controllers├── services├── repositories├── middlewares├── routes├── models├── migrations├── seeders├── utils├── helpers├── tests├── docs└── app.js

Flujo

Levantar Docker↓Inicializar PostgreSQL↓Ejecutar Migraciones↓Levantar API↓Validar Health Check↓Swagger Disponible

Reglas de Negocio

RN-001

La aplicación deberá iniciar utilizando únicamente Docker Compose.

RN-002

Toda configuración deberá provenir de variables de entorno.

RN-003

La documentación Swagger deberá generarse automáticamente.

RN-004

Todos los módulos deberán implementar separación Controller → Service → Repository.

RN-005

La aplicación deberá soportar futuras integraciones mediante API REST.

Endpoints

GET /api/v1/health

Criterios de Aceptación

Docker levanta correctamente todos los servicios.

PostgreSQL inicia automáticamente.

Swagger responde correctamente.

Health Check responde HTTP 200.

Se ejecutan migraciones automáticamente.

Jest configurado.

Logger funcionando.

Definition of Done

Código en Git.

Docker funcionando.

Swagger publicado.

Jest configurado.

ESLint aprobado.

Code Review aprobado.

HU-002 - Selección de País, Departamento y Ciudad

Épica

Cartelera

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Alta

Story Points

13

Historia de Usuario

Como visitante del portal

Quiero seleccionar el país, departamento y ciudad

Para visualizar únicamente la cartelera disponible en mi ubicación.

Objetivo

Permitir que la experiencia del usuario sea personalizada desde el ingreso al portal, mostrando únicamente la información correspondiente al cine más cercano según la ciudad seleccionada.

Descripción Funcional

Al ingresar por primera vez al portal, el sistema deberá presentar un asistente de selección geográfica antes de mostrar cualquier cartelera.

El usuario deberá seleccionar:

País

Departamento o Estado

Ciudad

Una vez realizada la selección:

La ciudad quedará almacenada en Local Storage.

Se consultarán automáticamente los complejos de cine activos.

Se cargará la cartelera semanal correspondiente.

Todas las consultas posteriores utilizarán la ciudad seleccionada.

El sistema permitirá modificar la ubicación desde el menú principal sin necesidad de cerrar sesión.

Flujo Funcional

Ingreso Portal↓Consultar Países↓Seleccionar País↓Consultar Departamentos↓Seleccionar Departamento↓Consultar Ciudades↓Seleccionar Ciudad↓Guardar Preferencia↓Consultar Cartelera

Reglas de Negocio

RN-006

La ciudad deberá tener al menos un cine activo.

RN-007

Si no existen funciones activas deberá mostrarse un mensaje informativo.

RN-008

La ciudad permanecerá almacenada durante futuras visitas.

RN-009

El cambio de ciudad actualizará inmediatamente la cartelera.

Endpoints

GET /countriesGET /departments/{countryId}GET /cities/{departmentId}POST /users/location

Validaciones

País obligatorio.

Departamento obligatorio.

Ciudad obligatoria.

No permitir ciudades inactivas.

Criterios de Aceptación

La selección queda almacenada.

La cartelera corresponde únicamente a la ciudad.

El usuario puede cambiar de ciudad.

La información se actualiza automáticamente.

HU-003 - Visualización de la Cartelera Semanal

Épica

Cartelera

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Muy Alta

Story Points

21

Historia de Usuario

Como visitante

Quiero visualizar toda la cartelera semanal

Para elegir la mejor película y horario disponible.

Objetivo

Presentar una experiencia visual moderna donde el usuario pueda explorar todas las películas disponibles en la ciudad seleccionada.

Descripción Funcional

La página principal mostrará la cartelera correspondiente a los próximos siete días.

Cada tarjeta de película deberá contener:

Poster oficial

Nombre

Género

Clasificación

Duración

Director

Idioma

Subtitulada/Doblada

Formatos disponibles (2D, 3D, IMAX, VIP)

Horarios disponibles

Botón "Ver detalle"

Botón "Comprar"

Indicador de estreno

Calificación del público

Adicionalmente, el usuario podrá filtrar por:

Fecha

Género

Clasificación

Idioma

Tipo de sala

Formato

Complejo

Flujo

Consultar Cartelera↓Consultar Funciones↓Consultar Formatos↓Construir Cartelera↓Mostrar Películas

Reglas de Negocio

RN-010

Solo mostrar funciones activas.

RN-011

No mostrar funciones agotadas cuando el usuario aplique el filtro "Disponible".

RN-012

La cartelera siempre mostrará siete días.

RN-013

La información deberá actualizarse automáticamente cuando cambien las funciones.

Endpoint

GET /moviesGET /movies/weeklyGET /movies/todayGET /movies/filter

Criterios de Aceptación

Se visualiza la cartelera semanal.

Los filtros funcionan correctamente.

Se muestran únicamente películas activas.

Se muestran todos los formatos disponibles.

HU-004 - Consulta del Detalle de una Película

Épica

Películas

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Alta

Story Points

13

Historia de Usuario

Como visitante

Quiero consultar toda la información de una película

Para decidir si deseo comprar entradas.

Descripción Funcional

Al seleccionar una película, el sistema mostrará una página de detalle que incluirá:

Poster oficial

Banner

Trailer oficial embebido desde YouTube

Sinopsis completa

Director

Actores principales

Géneros

Duración

Clasificación

Fecha de estreno

Idiomas disponibles

Formatos (2D, 3D, IMAX, VIP)

Funciones disponibles

Valor de la entrada por formato

Calificación promedio

Recomendaciones de películas similares

Desde esta vista, el usuario podrá seleccionar directamente una función para iniciar el proceso de compra.

Endpoints

GET /movies/{id}GET /movies/{id}/functionsGET /movies/{id}/recommendations

Reglas de Negocio

RN-014

Solo se mostrarán funciones futuras.

RN-015

Los horarios agotados deberán identificarse visualmente.

RN-016

El tráiler deberá reproducirse sin salir de la plataforma.

Criterios de Aceptación

Toda la información de la película se visualiza correctamente.

El tráiler oficial se reproduce.

Las funciones disponibles corresponden a la ciudad seleccionada.

El usuario puede iniciar el proceso de compra desde esta pantalla.

HU-005 - Visualización de Próximos Estrenos

Épica

Cartelera

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Media

Story Points

8

Historia de Usuario

Como visitante

Quiero consultar los próximos estrenos

Para conocer las películas que estarán disponibles próximamente y planificar futuras visitas al cine.

Objetivo

Incrementar el interés del usuario mostrando los lanzamientos futuros y permitiendo que solicite notificaciones cuando una película llegue a cartelera.

Descripción Funcional

La plataforma contará con una sección denominada "Próximamente", donde se mostrarán todas las películas confirmadas para futuros estrenos.

Cada tarjeta deberá incluir:

Póster oficial.

Título.

Fecha estimada de estreno.

Género.

Clasificación.

Duración (si está disponible).

Tráiler oficial de YouTube.

Sinopsis breve.

Contador regresivo hasta el estreno.

Botón "Notificarme cuando esté disponible".

Si el usuario ha iniciado sesión, podrá activar una notificación que le enviará un correo electrónico el día en que la película ingrese a la cartelera de su ciudad.

Flujo Funcional

Ingresar a "Próximamente"↓Consultar películas futuras↓Mostrar listado↓Seleccionar película↓Visualizar detalle↓(Opcional) Activar notificación↓Registrar solicitud de aviso

Reglas de Negocio

RN-017

Solo podrán mostrarse películas con estado "Próximo Estreno".

RN-018

Las fechas de estreno podrán variar según la ciudad y el complejo de cine.

RN-019

Un usuario no podrá registrar más de una solicitud de notificación para la misma película.

RN-020

Cuando la película pase a estado "En Cartelera", el sistema enviará automáticamente la notificación a los usuarios registrados.

Endpoints

GET /movies/upcomingGET /movies/upcoming/{id}POST /notifications/upcoming

Criterios de Aceptación

Se muestra el listado de próximos estrenos ordenado por fecha.

El usuario puede consultar el detalle de cada película.

El tráiler oficial está disponible desde la plataforma.

Los usuarios autenticados pueden solicitar una notificación de estreno.

El sistema registra correctamente la solicitud de notificación y evita duplicados.

Sprint 2 - Usuarios, Autenticación y Compra de Entradas

HU-006 - Registro de Usuario y Creación de Membresía Digital

Épica

Gestión de Usuarios

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Muy Alta

Story Points

13

Dependencias

HU-001

HU-002

Historia de Usuario

Como visitante del portal Multicine

Quiero registrarme mediante un formulario de creación de cuenta

Para realizar compras en línea, administrar mis reservas y acceder automáticamente a los beneficios de la membresía digital.

Objetivo

Implementar el proceso de registro de usuarios garantizando la autenticidad de la información, la seguridad de las credenciales y la creación automática de una membresía digital que permita acceder a beneficios y descuentos.

Descripción Funcional

La plataforma deberá permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario seguro. Una vez completado y validado el registro, el sistema creará simultáneamente:

La cuenta del usuario.

Su perfil personal.

Su membresía digital en estado Activa.

Su código único de membresía.

Su historial de compras (vacío).

Su billetera de bonos (vacía).

Sus preferencias de notificaciones.

Posteriormente, se enviará un correo electrónico con un enlace de activación de cuenta.

Mientras la cuenta no sea confirmada, el usuario no podrá realizar compras.

Información solicitada

Información Personal

Nombre

Apellidos

Tipo de documento

Número de documento

Fecha de nacimiento

Género (Opcional)

Información de contacto

Correo electrónico

Confirmación de correo

Celular

Seguridad

Contraseña

Confirmación de contraseña

Preferencias

Ciudad principal

Complejo favorito (Opcional)

Consentimientos

Tratamiento de datos personales

Términos y condiciones

Aceptación de comunicaciones comerciales (Opcional)

Flujo Funcional

Usuario ingresa al formulario↓Completa información↓Validación de datos↓Validación de correo único↓Creación del usuario↓Creación de membresía digital↓Generación de código de membresía↓Envío de correo de activación↓Usuario activa su cuenta↓Cuenta habilitada

Reglas de Negocio

RN-021

El correo electrónico deberá ser único.

RN-022

La contraseña deberá tener mínimo 10 caracteres.

RN-023

La contraseña deberá contener:

Mayúsculas

Minúsculas

Número

Carácter especial

RN-024

La cuenta permanecerá inactiva hasta confirmar el correo.

RN-025

Todo usuario registrado tendrá automáticamente una membresía digital.

RN-026

El número de membresía será generado automáticamente y será único.

Seguridad

Contraseñas cifradas con BCrypt.

Validación CAPTCHA.

Protección contra ataques de fuerza bruta.

Token temporal de activación (24 horas).

Endpoints

POST /auth/registerPOST /auth/verify-emailPOST /membership/create

Criterios de Aceptación

El usuario se registra correctamente.

Se crea la membresía automáticamente.

Se envía el correo de activación.

No se permiten correos duplicados.

La contraseña cumple la política de seguridad.

HU-007 - Inicio de Sesión y Autenticación Segura

Épica

Seguridad

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Crítica

Story Points

13

Historia de Usuario

Como usuario registrado

Quiero iniciar sesión de forma segura

Para acceder a mis beneficios, compras y reservas.

Objetivo

Implementar un sistema de autenticación basado en JWT y Refresh Token que garantice sesiones seguras y controladas.

Descripción Funcional

El usuario podrá autenticarse mediante correo electrónico y contraseña. Si las credenciales son válidas, el sistema emitirá:

Access Token (JWT).

Refresh Token.

Información de la membresía.

Beneficios activos.

Datos básicos del perfil.

El sistema deberá detectar intentos fallidos de autenticación y bloquear temporalmente la cuenta cuando sea necesario.

Flujo Funcional

Usuario ingresa credenciales↓Validar usuario↓Validar contraseña↓Generar JWT↓Generar Refresh Token↓Consultar membresía↓Consultar beneficios↓Ingresar al portal

Reglas de Negocio

RN-027

Máximo cinco intentos fallidos antes de bloquear la cuenta durante 15 minutos.

RN-028

El Access Token tendrá una vigencia de 15 minutos.

RN-029

El Refresh Token tendrá una vigencia de siete días.

RN-030

Cada inicio de sesión invalidará el Refresh Token anterior.

RN-031

Solo usuarios con correo verificado podrán iniciar sesión.

Seguridad

JWT firmado.

Refresh Token almacenado en base de datos.

Cifrado BCrypt.

Auditoría de accesos.

Registro de IP y dispositivo.

Endpoints

POST /auth/loginPOST /auth/refreshPOST /auth/logoutPOST /auth/forgot-passwordPOST /auth/reset-password

Criterios de Aceptación

El usuario inicia sesión correctamente.

Se generan ambos tokens.

Se bloquean intentos maliciosos.

El Refresh Token renueva la sesión sin volver a autenticarse.

HU-008 - Consulta de Perfil y Beneficios de Membresía

Épica

Membresía Digital

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Alta

Story Points

8

Historia de Usuario

Como usuario autenticado

Quiero consultar mi perfil y los beneficios asociados a mi membresía

Para conocer los descuentos y ventajas disponibles antes de realizar una compra.

Descripción Funcional

Desde la sección Mi Cuenta, el usuario podrá visualizar:

Información personal.

Fotografía (opcional).

Código QR de membresía.

Nivel de membresía (Bronce, Plata, Oro o Platino).

Descuentos vigentes.

Bonos disponibles.

Historial de compras.

Historial de puntos (si aplica en futuras fases).

Reservas activas.

También podrá actualizar su información personal y preferencias de notificación.

Reglas de Negocio

RN-032

Los descuentos se calcularán según el nivel de membresía.

RN-033

El código QR será único e intransferible.

RN-034

La actualización del correo requerirá una nueva validación.

Endpoints

GET /profilePUT /profileGET /membershipGET /membership/benefits

Criterios de Aceptación

El usuario consulta correctamente su información.

Se muestran los beneficios vigentes.

El QR de membresía es visible.

Los cambios de perfil se guardan correctamente.

HU-009 - Selección de Función y Formato de Proyección

Épica

Compra de Entradas

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Muy Alta

Story Points

13

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero seleccionar la función que deseo asistir

Para continuar con la compra de entradas.

Descripción Funcional

Desde el detalle de la película, el usuario podrá seleccionar:

Fecha.

Complejo de cine.

Sala.

Hora.

Formato (2D, 3D, IMAX, VIP).

Idioma.

Tipo de audio (doblada o subtitulada).

El sistema actualizará en tiempo real la disponibilidad de sillas y el valor de la entrada según la función seleccionada.

Reglas de Negocio

RN-035

No se podrán seleccionar funciones ya iniciadas.

RN-036

Solo se mostrarán funciones activas.

RN-037

El precio podrá variar según el formato, la sala y el horario.

RN-038

Las promociones se recalcularán automáticamente.

Endpoints

GET /movies/{id}/functionsGET /functions/{id}GET /functions/{id}/prices

Criterios de Aceptación

Se muestran únicamente funciones disponibles.

El usuario puede cambiar de formato sin recargar la página.

El precio se actualiza automáticamente.

HU-010 - Selección Interactiva de Sillas

Épica

Compra de Entradas

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Crítica

Story Points

21

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero seleccionar las sillas donde deseo ubicarme

Para reservar los puestos antes de realizar el pago.

Objetivo

Implementar un mapa gráfico e interactivo de la sala que permita visualizar la disponibilidad de cada silla en tiempo real y evitar conflictos por compras simultáneas.

Descripción Funcional

Al seleccionar una función, el sistema mostrará un plano de la sala con la distribución real de las sillas. Cada silla tendrá un estado representado visualmente mediante colores e íconos:

Disponible.

Seleccionada.

Reservada temporalmente.

Vendida.

Inhabilitada.

Preferencial (movilidad reducida).

VIP.

Las sillas seleccionadas quedarán bloqueadas temporalmente durante el proceso de compra para evitar que otro usuario las adquiera.

El usuario podrá seleccionar hasta el número máximo de entradas permitidas por la función (configurable por administración).

El sistema calculará automáticamente el valor total de las entradas seleccionadas y mostrará un resumen antes de continuar al carrito.

Flujo Funcional

Seleccionar función↓Consultar distribución de la sala↓Mostrar mapa interactivo↓Seleccionar sillas↓Bloqueo temporal de sillas↓Calcular valor total↓Continuar al carrito

Reglas de Negocio

RN-039

Las sillas seleccionadas se bloquearán durante 10 minutos mientras el usuario completa la compra.

RN-040

Si el usuario abandona el proceso o el tiempo expira, las sillas volverán automáticamente al estado Disponible.

RN-041

No se podrán seleccionar sillas vendidas, bloqueadas o reservadas por otro usuario.

RN-042

Las sillas para personas con movilidad reducida solo podrán ser adquiridas bajo las políticas definidas por el cine.

RN-043

La disponibilidad deberá actualizarse en tiempo real para evitar sobreventas.

Seguridad

Control de concurrencia para evitar doble venta.

Auditoría de bloqueos y liberaciones.

Validación de disponibilidad antes de confirmar el pago.

Endpoints

GET /functions/{id}/seatsPOST /reservations/lock-seatsDELETE /reservations/release-seatsGET /reservations/summary

Criterios de Aceptación

El mapa de la sala refleja el estado real de las sillas.

Las sillas se bloquean correctamente durante el tiempo configurado.

La liberación automática funciona al expirar el tiempo.

No es posible vender una misma silla a dos usuarios.

El resumen de compra se actualiza automáticamente con el total de entradas seleccionadas.

Sprint 3 - Carrito, Pago, Documentos Digitales y Acceso

HU-011 - Administración del Carrito de Compras

Épica

Compra Online

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Crítica

Story Points

13

Dependencias

HU-009

HU-010

Historia de Usuario

Como usuario autenticado

Quiero visualizar un carrito de compras donde pueda administrar las entradas y productos seleccionados

Para revisar mi compra antes de realizar el pago.

Objetivo

Centralizar todos los productos que el usuario desea adquirir (entradas y confitería) en un único carrito que permita modificaciones antes del proceso de pago.

Descripción Funcional

Una vez seleccionadas las sillas, el sistema deberá crear automáticamente un carrito de compras temporal.

El carrito permitirá administrar:

Entradas

Película

Fecha

Hora

Sala

Formato

Cantidad

Número de sillas

Precio unitario

Descuento aplicado

Total

Confitería

Producto

Imagen

Cantidad

Precio

Promociones

Resumen

Subtotal

Descuento membresía

Descuento promociones

Bonos aplicados

Impuestos

Total

El usuario podrá regresar al selector de sillas sin perder la compra.

Flujo

Seleccionar sillas↓Crear carrito↓Agregar entradas↓Agregar confitería↓Aplicar descuentos↓Calcular total↓Continuar al pago

Reglas de Negocio

RN-044

Solo podrá existir un carrito activo por usuario.

RN-045

Las sillas permanecerán bloqueadas mientras exista un carrito activo.

RN-046

El carrito expirará después de diez minutos sin actividad.

RN-047

Los descuentos de membresía deberán calcularse automáticamente.

RN-048

Las promociones no podrán combinarse si la configuración administrativa lo prohíbe.

Endpoints

POST /cartGET /cartPUT /cartDELETE /cartPOST /cart/apply-membershipPOST /cart/apply-giftcard

Validaciones

No permitir agregar productos agotados.

No permitir modificar sillas ocupadas.

No permitir cantidades negativas.

Validar existencia del carrito.

Criterios de Aceptación

Se crea automáticamente el carrito.

Se calcula correctamente el total.

Se aplican descuentos.

Se mantiene la reserva temporal de sillas.

El usuario puede modificar la compra.

HU-012 - Compra de Productos de Confitería

Épica

Confitería

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Alta

Story Points

8

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero agregar productos de confitería a mi compra

Para reclamarlos junto con mis entradas el día de la función.

Objetivo

Permitir la venta anticipada de alimentos y bebidas desde la plataforma digital.

Descripción Funcional

Desde el carrito de compras el usuario podrá acceder al catálogo digital de confitería.

Los productos estarán organizados por categorías:

Crispetas

Combos

Gaseosas

Dulces

Chocolates

Nachos

Perros calientes

Hamburguesas

Café

Helados

Cada producto deberá mostrar:

Imagen

Nombre

Descripción

Precio

Promoción vigente

Disponibilidad

El usuario podrá modificar cantidades antes del pago.

Flujo

Abrir Confitería↓Consultar Catálogo↓Seleccionar Productos↓Agregar al Carrito↓Actualizar Total

Reglas de Negocio

RN-049

No vender productos agotados.

RN-050

Las promociones serán configurables desde administración.

RN-051

Los descuentos de membresía también aplicarán a confitería según la configuración.

RN-052

El inventario se descontará únicamente después del pago exitoso.

Endpoints

GET /snacksGET /snacks/categoriesPOST /cart/snacksPUT /cart/snacksDELETE /cart/snacks

Criterios de Aceptación

Se visualiza el catálogo.

Los productos se agregan correctamente.

Se actualiza el valor del carrito.

Se respetan promociones y descuentos.

HU-013 - Proceso de Pago Seguro

Épica

Pagos

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Crítica

Story Points

21

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero realizar el pago de mis entradas y productos de confitería

Para confirmar definitivamente mi compra.

Objetivo

Implementar un proceso de pago seguro que permita múltiples medios de pago y garantice la integridad de la información financiera.

Descripción Funcional

El usuario podrá pagar utilizando:

Tarjeta Crédito

Tarjeta Débito

PSE

Nequi

Daviplata

Apple Pay (Futuro)

Google Pay (Futuro)

Durante el proceso de pago el sistema deberá:

Validar el carrito.

Validar disponibilidad de sillas.

Calcular descuentos.

Generar la orden.

Enviar la información cifrada a la pasarela.

Esperar confirmación.

Confirmar compra.

Una vez aprobado el pago:

Cambiar estado de las sillas a Vendidas.

Crear la venta.

Crear las entradas.

Crear la factura.

Descontar inventario.

Registrar auditoría.

Seguridad

JWT obligatorio.

Información sensible cifrada mediante AES-256.

Comunicación HTTPS.

Tokenización de medios de pago.

Nunca almacenar información de tarjetas.

Validación de firma digital del proveedor de pagos.

Reglas de Negocio

RN-053

No confirmar ventas sin autorización de la pasarela.

RN-054

Si el pago falla deberán liberarse las sillas automáticamente.

RN-055

Toda transacción deberá quedar auditada.

RN-056

No permitir pagos duplicados sobre la misma reserva.

Endpoints

POST /paymentsGET /payments/statusPOST /payments/webhookPOST /orders

Criterios de Aceptación

Pago aprobado correctamente.

Liberación automática en caso de error.

Registro completo de la venta.

Auditoría almacenada.

Información financiera protegida.

HU-014 - Generación de Entradas Digitales y Factura Electrónica

Épica

Documentos Digitales

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Alta

Story Points

13

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero recibir mis entradas digitales y comprobante de compra

Para ingresar al cine sin necesidad de imprimir documentos.

Objetivo

Generar automáticamente documentos digitales que permitan el ingreso al cine y sirvan como soporte de la compra realizada.

Descripción Funcional

Una vez confirmado el pago, el sistema deberá generar:

Entradas digitales en PDF.

Código QR único por cada entrada.

Factura electrónica o comprobante de compra.

Resumen de productos adquiridos.

Información de la función.

Condiciones de uso.

Cada entrada deberá incluir:

Código único.

QR.

Película.

Fecha.

Hora.

Complejo.

Sala.

Silla.

Formato.

Tipo de entrada.

Nombre del comprador.

Reglas de Negocio

RN-057

Cada entrada tendrá un QR único.

RN-058

Un QR solo podrá utilizarse una vez.

RN-059

El PDF deberá poder descargarse nuevamente desde "Mis Compras".

RN-060

El QR será invalidado automáticamente después del ingreso a la sala.

Endpoints

GET /ticketsGET /tickets/{id}GET /invoice/{id}POST /tickets/regenerate

Criterios de Aceptación

PDF generado correctamente.

QR válido.

Documento disponible para descarga.

Factura asociada a la compra.

HU-015 - Notificaciones Automáticas por Correo Electrónico

Épica

Notificaciones

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Alta

Story Points

8

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero recibir notificaciones automáticas por correo electrónico sobre los eventos importantes relacionados con mi cuenta y mis compras

Para mantenerme informado y contar con evidencia digital de todas mis transacciones.

Objetivo

Centralizar el envío de comunicaciones automáticas mediante una plataforma de correo transaccional que garantice la entrega de mensajes oportunos y personalizados.

Descripción Funcional

El sistema enviará correos electrónicos automáticos para los siguientes eventos:

Cuenta

Registro exitoso.

Activación de cuenta.

Recuperación de contraseña.

Cambio de contraseña.

Actualización de perfil.

Compras

Compra exitosa.

Pago rechazado.

Factura generada.

Entradas digitales.

Recordatorio de la función (24 horas y 2 horas antes).

Reservas

Cambio de función.

Transferencia de entradas.

Cancelación.

Reembolso (si aplica).

Marketing

Próximos estrenos.

Cine Flash.

Nuevas promociones.

Bonos de regalo.

Beneficios de membresía.

Cada correo deberá utilizar plantillas HTML corporativas con el branding del Multicine y enlaces seguros para descargar entradas o consultar la compra.

Reglas de Negocio

RN-061

Todos los correos deberán registrarse en un historial de notificaciones.

RN-062

Los usuarios podrán administrar sus preferencias para comunicaciones promocionales, sin afectar los correos transaccionales obligatorios.

RN-063

Si el envío falla, el sistema realizará hasta tres reintentos antes de marcar la notificación como fallida.

RN-064

El envío de entradas y facturas deberá realizarse inmediatamente después de la confirmación del pago.

Endpoints

POST /notifications/emailGET /notifications/historyPUT /notifications/preferencesPOST /notifications/resend

Criterios de Aceptación

Los correos transaccionales se envían automáticamente.

Las entradas y facturas llegan adjuntas o mediante enlaces seguros.

El historial de envíos puede ser consultado por el usuario y el administrador.

Se respetan las preferencias de comunicaciones comerciales.

Los fallos de envío quedan registrados para auditoría.

HU-024 - Escaneo y Validación de Código QR

Épica

Control de Acceso

Sprint

Sprint 3

Story Points

13

Historia de Usuario

Como colaborador del Multicine

Quiero escanear el código QR de las entradas

Para validar el ingreso de los asistentes.

Descripción Funcional

Los operadores utilizarán una aplicación web o móvil para escanear el código QR.

El sistema validará:

Existencia

Compra pagada

Función

Fecha

Hora

Sala

Estado

Después del ingreso

La entrada cambiará a

UTILIZADA

Si el QR ya fue utilizado

El sistema mostrará alerta.

Reglas

RN-102

Un QR solo podrá utilizarse una vez.

RN-103

Registrar fecha y hora de ingreso.

RN-104

Registrar colaborador que realizó el escaneo.

Endpoint

POST /tickets/validate

Nota de reorden: depende de HU-014. El escaneo QR solo aplica tras generar entradas digitales.

Sprint 4 - Administración, Postcompra y Fidelización

HU-020 - Panel Administrativo del Multicine

Épica

Administración

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Crítica

Story Points

34

Historia de Usuario

Como administrador del Multicine

Quiero disponer de un panel administrativo integral

Para administrar toda la operación del negocio desde una única plataforma.

Objetivo

Centralizar la administración de la operación del cine mediante un BackOffice con control de accesos basado en roles.

Descripción Funcional

El sistema deberá ofrecer un panel administrativo con módulos independientes para la gestión completa del negocio.

Catálogos

Países

Departamentos

Ciudades

Complejos

Salas

Distribución de sillas

Tipos de sala

Horarios

Festivos

Películas

Crear

Editar

Publicar

Despublicar

Programar estrenos

Asociar tráiler de YouTube

Configurar formatos

Configurar idiomas

Configurar clasificación

Funciones

Crear funciones

Editar funciones

Cancelar funciones

Cambiar precios

Programar promociones

Configurar Cine Flash

Confitería

Productos

Categorías

Inventario

Promociones

Combos

Usuarios

Gestión de usuarios

Membresías

Roles

Permisos

Bloqueos

Ventas

Órdenes

Pagos

Facturas

Reembolsos

Historial

Reportes

Ventas diarias

Ocupación por sala

Películas más vendidas

Confitería

Bonos

Membresías

Cine Flash

Indicadores KPI

Seguridad

Auditoría

Logs

Intentos de acceso

Administración de sesiones

Parámetros del sistema

Reglas

RN-087

Toda operación deberá quedar auditada.

RN-088

Los permisos estarán controlados mediante RBAC (Role Based Access Control).

RN-089

Solo los usuarios autorizados podrán modificar información crítica.

RN-090

Todas las operaciones deberán registrar usuario, fecha, hora, dirección IP y acción realizada.

Endpoints

/api/admin/*

Cada módulo expondrá operaciones CRUD completas documentadas en Swagger y protegidas mediante JWT y autorización por roles.

Criterios de Aceptación

Acceso restringido por roles.

Administración completa de todos los módulos.

Auditoría de operaciones.

Reportes disponibles para consulta y exportación.

Interfaz preparada para futuras integraciones con sistemas ERP y CRM.

Nota de reorden: al inicio del Sprint 4 para habilitar operación del catálogo.

HU-026 - Administración de Promociones y Cupones

Épica

Marketing

Sprint

Sprint 4

Story Points

13

Historia de Usuario

Como administrador

Quiero crear promociones y cupones

Para incentivar las ventas.

Tipos

2x1

20%

30%

Combo

Cumpleaños

Membresía

Temporadas

Black Friday

Cine Flash

Configuración

Fechas

Cantidad máxima

Ciudad

Complejo

Sala

Película

Categoría

Formato

Reglas

RN-105

Promociones acumulables configurables.

RN-106

Control de vigencia.

RN-107

Cantidad máxima por usuario.

Endpoints

POST /promotionsPUT /promotionsDELETE /promotionsPOST /coupons

Nota de reorden: debe implementarse antes de Cine Flash (HU-019).

HU-016 - Cambio de Función (Reprogramación de Reserva)

Épica

Administración de Reservas

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Alta

Story Points

13

Dependencias

HU-013

HU-014

Historia de Usuario

Como usuario que ha comprado una entrada

Quiero cambiar la fecha, hora o función de mi reserva

Para poder asistir al cine en otro horario cuando no pueda asistir a la función originalmente seleccionada.

Objetivo

Permitir la reprogramación de una reserva sin necesidad de cancelar la compra, conservando el valor pagado y ajustando las diferencias económicas cuando sea necesario.

Descripción Funcional

Desde la sección Mis Compras, el usuario podrá seleccionar una compra confirmada y solicitar el cambio de función.

El sistema mostrará todas las funciones disponibles para la misma película.

El usuario podrá modificar:

Fecha

Hora

Complejo

Sala

Formato (2D, 3D, IMAX, VIP)

Idioma

Posteriormente deberá seleccionar nuevamente las sillas disponibles.

Si existe diferencia de valor:

Cobrar el excedente.

Generar saldo a favor (si la política del cine lo permite).

Finalmente el sistema deberá:

Invalidar los QR anteriores.

Generar nuevas entradas.

Enviar nuevo correo.

Registrar auditoría.

Flujo

Mis Compras↓Seleccionar Compra↓Solicitar Cambio↓Consultar Funciones↓Seleccionar Nueva Función↓Seleccionar Sillas↓Calcular Diferencia↓Confirmar Cambio↓Generar Nuevos QR↓Enviar Correo

Reglas de Negocio

RN-065

Solo podrá realizarse hasta 1 hora antes del inicio de la función.

RN-066

Solo podrá cambiarse por funciones futuras.

RN-067

No podrán cambiarse funciones ya iniciadas.

RN-068

Los QR anteriores deberán quedar invalidados inmediatamente.

RN-069

La nueva compra conservará el número de orden original.

RN-070

Todo cambio deberá quedar auditado.

Endpoints

GET /reservationsGET /reservations/{id}GET /reservations/{id}/available-functionsPUT /reservations/changePOST /tickets/regenerate

Validaciones

Reserva existente.

Función futura.

Disponibilidad de sillas.

Tiempo permitido.

Criterios de Aceptación

✔ Cambio realizado correctamente.

✔ Nuevos QR generados.

✔ Correos enviados.

✔ Auditoría registrada.

HU-017 - Transferencia de Entradas a Otro Usuario

Épica

Administración de Reservas

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Alta

Story Points

13

Historia de Usuario

Como comprador de una entrada

Quiero transferir mi reserva a otra persona

Para que pueda asistir en mi lugar cuando no pueda hacerlo.

Objetivo

Permitir la cesión digital de entradas entre usuarios registrados sin afectar la capacidad de la sala.

Descripción Funcional

Desde Mis Compras, el usuario podrá seleccionar una compra y transferir una o varias entradas.

El sistema solicitará:

Nombre del nuevo asistente.

Correo electrónico.

Documento.

Si la persona no posee cuenta:

El sistema enviará un correo invitándola a registrarse.

Después del registro:

Se transferirá la entrada.

Se invalidará el QR anterior.

Se emitirá uno nuevo.

Flujo

Mis Compras↓Seleccionar Entradas↓Transferir↓Ingresar Correo↓Validar Usuario↓Generar Nuevo QR↓Enviar Correo↓Actualizar Titular

Reglas de Negocio

RN-071

Solo podrá transferirse hasta una hora antes.

RN-072

Cada entrada solo podrá transferirse una vez.

RN-073

El nuevo propietario deberá aceptar la transferencia.

RN-074

Se invalidará automáticamente el QR anterior.

RN-075

La transferencia quedará registrada.

Endpoints

POST /tickets/transferGET /tickets/transfer/statusPOST /tickets/transfer/accept

Criterios

Transferencia correcta.

Nuevo QR.

Historial actualizado.

Auditoría.

HU-018 - Compra y Envío de Bonos de Regalo Digitales

Épica

Bonos Digitales

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Media

Story Points

13

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero comprar bonos digitales

Para regalarlos a familiares o amigos.

Objetivo

Permitir la venta de bonos digitales con entrega inmediata o programada mediante correo electrónico.

Descripción Funcional

El usuario podrá seleccionar entre diferentes tipos de bono:

$20.000

$50.000

$100.000

Valor personalizado

Cada bono podrá incluir:

Mensaje personalizado.

Nombre del destinatario.

Correo.

Fecha de envío.

Diseño temático (Cumpleaños, Navidad, Aniversario, etc.).

El sistema generará:

Código único.

Código QR.

Fecha de expiración.

Estado.

Flujo

Comprar Bono↓Seleccionar Valor↓Ingresar Destinatario↓Escribir Mensaje↓Pagar↓Generar Bono↓Enviar Correo

Reglas

RN-076

Cada bono tendrá código único.

RN-077

Los bonos podrán utilizarse parcialmente si la configuración lo permite.

RN-078

Los bonos tendrán fecha de expiración configurable.

RN-079

Los bonos podrán utilizarse tanto para entradas como para confitería.

Endpoints

POST /giftcardsGET /giftcardsGET /giftcards/{code}POST /giftcards/redeem

Criterios

Bono generado.

QR válido.

Correo enviado.

Bono redimible.

HU-023 - Programa de Fidelización y Acumulación de Puntos

Épica

Membresía

Sprint

Sprint 4

Story Points

13

Historia de Usuario

Como miembro del programa de fidelización

Quiero acumular puntos por cada compra

Para redimir beneficios y obtener descuentos exclusivos.

Descripción Funcional

Cada compra generará puntos.

Los puntos dependerán de:

Valor compra

Tipo de membresía

Promociones activas

Los puntos podrán utilizarse para:

Entradas

Confitería

Bonos

Niveles

Bronce

Plata

Oro

Platino

Cada nivel otorgará beneficios diferentes.

Reglas

RN-099

Los puntos vencerán después de doce meses.

RN-100

No podrán acumularse cuando la compra utilice promociones incompatibles.

RN-101

El cambio de nivel será automático.

Endpoints

GET /pointsPOST /points/redeemGET /membership/levels

Sprint 5 - Inteligencia, Experiencia e Integraciones

HU-019 - Cine Flash (Promoción Inteligente Automática)

Épica

Promociones

Sprint

Sprint 5

Prioridad

Muy Alta

Story Points

21

Historia de Usuario

Como administrador del Multicine

Quiero que el sistema active automáticamente promociones de último minuto

Para incrementar la ocupación de salas con baja venta.

Objetivo

Automatizar campañas promocionales sin intervención humana.

Descripción Funcional

Un proceso automático se ejecutará cada cinco minutos.

El proceso evaluará todas las funciones próximas a iniciar.

Cuando falte exactamente una hora para la función:

El sistema calculará

Porcentaje Ocupación=Sillas Vendidas/Capacidad Sala

Si la ocupación es inferior al 60%

Activará automáticamente

Cine Flash

La función cambiará visualmente.

Se mostrará

🔥 Cine Flash

20% OFF

Solo por tiempo limitado

El descuento aplicará únicamente a entradas.

Nunca sobre confitería.

El usuario podrá comprar máximo tres entradas.

Flujo

Proceso Automático↓Consultar Funciones↓Calcular Ocupación↓Menor 60%↓Activar Promoción↓Actualizar Precio↓Mostrar Banner↓Finalizar al iniciar función

Reglas

RN-080

Solo una hora antes.

RN-081

Máximo tres entradas.

RN-082

Solo entradas.

RN-083

No acumulable.

RN-084

Finaliza automáticamente.

RN-085

Registrar auditoría.

RN-086

Enviar notificación Push y Email.

Endpoint

POST /cineflash/processGET /cineflashGET /movies/cineflash

Criterios

Activación automática.

Descuento correcto.

Máximo tres entradas.

Desactivación automática.

Dependencias actualizadas: HU-020, HU-026.

HU-021 - Chatbot Inteligente para Recomendación de Películas

Épica

Inteligencia Artificial

Sprint

Sprint 5

Prioridad

Muy Alta

Story Points

21

Dependencias

HU-003

HU-004

HU-006

HU-007

Historia de Usuario

Como visitante o usuario autenticado

Quiero interactuar con un asistente virtual inteligente

Para recibir recomendaciones de películas según mis gustos, edad, tipo de acompañantes, estado de ánimo y preferencias personales, facilitando la decisión de compra.

Objetivo

Implementar un chatbot basado en Inteligencia Artificial Generativa que permita conversar en lenguaje natural y recomiende películas utilizando la cartelera disponible, preferencias del usuario y reglas de negocio del Multicine.

Descripción Funcional

El portal contará con un chatbot accesible desde todas las páginas.

El asistente iniciará la conversación con preguntas como:

¿Qué tipo de película deseas ver?

¿Vienes con niños?

¿Es una salida familiar?

¿Es una cita?

¿Prefieres acción, comedia, terror, drama o animación?

¿Quieres una película corta o larga?

¿Prefieres doblada o subtitulada?

¿Cuál es tu rango de edad?

¿Qué ciudad visitarás?

Con base en las respuestas, el asistente consultará la API de cartelera y recomendará las mejores opciones.

Cada recomendación mostrará:

Poster

Trailer de YouTube

Sinopsis

Calificación

Duración

Horarios disponibles

Formatos

Precio

Botón Comprar

Además podrá responder preguntas como:

¿Qué películas hay hoy?

¿Qué películas son para niños?

¿Qué funciones quedan después de las 8 pm?

¿Qué promociones existen?

¿Qué salas VIP están disponibles?

Reglas de Negocio

RN-091

Solo recomendar películas disponibles en la ciudad seleccionada.

RN-092

Priorizar funciones con disponibilidad.

RN-093

No recomendar películas con clasificación superior a la edad indicada.

RN-094

Las respuestas deberán generarse en menos de cinco segundos.

RN-095

El chatbot podrá escalar la conversación a soporte humano cuando no pueda responder.

Integraciones

OpenAI

Amazon Bedrock (opcional)

API Cartelera

API Membresías

Endpoints

POST /ai/chatPOST /ai/recommendationsPOST /ai/history

Criterios de Aceptación

El chatbot comprende lenguaje natural.

Recomienda películas relevantes.

Permite iniciar la compra desde la conversación.

Responde preguntas frecuentes.

Registra el historial de conversaciones.

HU-022 - Motor de Recomendaciones Personalizadas

Épica

Inteligencia Artificial

Sprint

Sprint 5

Story Points

13

Historia de Usuario

Como usuario autenticado

Quiero recibir recomendaciones personalizadas

Para descubrir nuevas películas acordes con mis gustos e historial.

Descripción Funcional

El sistema analizará automáticamente:

Historial de compras.

Géneros favoritos.

Horarios frecuentes.

Complejos preferidos.

Idiomas.

Formatos.

Frecuencia de visitas.

Con esta información generará recomendaciones automáticas.

Ejemplo

Como normalmente ves películas de acción los viernes en formato IMAX, te recomendamos Misión Imposible 9.

Reglas

RN-096

Las recomendaciones deberán actualizarse diariamente.

RN-097

Solo utilizar información autorizada por el usuario.

RN-098

No recomendar películas ya vistas recientemente (configurable).

Endpoints

GET /recommendationsGET /recommendations/historyPOST /recommendations/preferences

Criterios

Recomendaciones personalizadas.

Actualización automática.

Configuración de preferencias.

HU-025 - Dashboard Gerencial de Indicadores (KPIs)

Épica

Business Intelligence

Sprint

Sprint 5

Story Points

21

Historia de Usuario

Como gerente del Multicine

Quiero visualizar indicadores en tiempo real

Para tomar decisiones estratégicas sobre la operación del negocio.

Indicadores

Ventas

Entradas

Ocupación

Películas

Confitería

Cine Flash

Bonos

Membresías

Usuarios activos

Conversión

Cancelaciones

Transferencias

Ingresos

Top películas

Top ciudades

Top complejos

Dashboard

Gráficos

Filtros

Exportar PDF

Exportar Excel

Comparativos

Indicadores diarios

Semanales

Mensuales

Anuales

Endpoint

GET /dashboard

HU-027 - Encuestas de Satisfacción

Épica

Experiencia del Cliente

Sprint

Sprint 5

Story Points

8

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero responder una encuesta

Para calificar mi experiencia.

Encuesta

Calificación película

Sala

Sonido

Imagen

Comodidad

Confitería

Limpieza

Servicio

Probabilidad de recomendar

Comentarios

Reglas

RN-108

Solo usuarios que asistieron.

RN-109

Una encuesta por compra.

Endpoint

POST /surveys

HU-028 - PQRS Integrado

Épica

Servicio al Cliente

Sprint

Sprint 5

Story Points

13

Historia de Usuario

Como cliente

Quiero registrar una PQRS

Para reportar inconvenientes o realizar solicitudes.

Categorías

Petición

Queja

Reclamo

Sugerencia

Felicitación

Funcionalidades

Adjuntar archivos

Seguimiento

Estados

Comentarios

Notificaciones

Historial

Reglas

RN-110

Número consecutivo automático.

RN-111

SLA configurable.

RN-112

Notificaciones automáticas.

Endpoint

POST /pqrsGET /pqrsPUT /pqrs

HU-029 - API Pública para Aplicaciones Externas

Épica

Integraciones

Sprint

Sprint 5

Story Points

21

Historia de Usuario

Como desarrollador externo autorizado

Quiero consumir una API pública

Para integrar aplicaciones móviles, kioscos de autoservicio y sistemas de terceros con la plataforma del Multicine.

Objetivo

Exponer un conjunto de APIs seguras y documentadas que permitan consultar información pública y ejecutar operaciones autorizadas desde clientes externos, garantizando la escalabilidad y la interoperabilidad del ecosistema digital.

Descripción Funcional

La plataforma deberá ofrecer una API pública versionada (/api/v1) protegida mediante OAuth 2.0 o API Keys (según el tipo de consumidor), con documentación completa en Swagger/OpenAPI.

La API deberá permitir:

Consulta de Información

Países, departamentos y ciudades.

Complejos de cine.

Salas.

Cartelera.

Próximos estrenos.

Detalle de películas.

Funciones disponibles.

Formatos e idiomas.

Operaciones

Registro de usuarios.

Inicio de sesión.

Consulta de perfil.

Compra de entradas.

Compra de confitería.

Consulta de reservas.

Validación de bonos.

Consulta de membresía.

Consulta de promociones.

Consulta de Cine Flash.

Integraciones Futuras

Aplicación móvil Android.

Aplicación móvil iOS.

Kioscos de autoservicio.

Tótems de consulta.

Integración con ERP.

Integración con CRM.

Integración con plataformas de marketing.

Reglas de Negocio

RN-113

Toda la API deberá estar versionada para garantizar compatibilidad hacia atrás.

RN-114

Cada consumidor externo contará con credenciales individuales y límites de consumo configurables.

RN-115

Las operaciones de escritura requerirán autenticación y autorización válidas.

RN-116

Se implementará limitación de tasa (Rate Limiting) para prevenir abuso del servicio.

RN-117

Todas las solicitudes y respuestas deberán registrarse para fines de auditoría y monitoreo.

RN-118

La documentación Swagger deberá mantenerse sincronizada con la implementación de la API.

Seguridad

HTTPS obligatorio.

JWT para usuarios finales.

OAuth 2.0 o API Keys para clientes externos.

Rate Limiting.

CORS configurable.

Registro de auditoría.

Versionado de API.

Endpoints Base

GET    /api/v1/moviesGET    /api/v1/movies/{id}GET    /api/v1/functionsGET    /api/v1/cinemasPOST   /api/v1/auth/loginPOST   /api/v1/auth/registerGET    /api/v1/profilePOST   /api/v1/ordersGET    /api/v1/orders/{id}GET    /api/v1/promotionsGET    /api/v1/membership

Criterios de Aceptación

La API pública está completamente documentada en Swagger.

Las aplicaciones externas pueden autenticarse y consumir los servicios autorizados.

Se respetan los límites de consumo configurados.

La API es compatible con futuras aplicaciones móviles y kioscos.

Se garantiza la trazabilidad y auditoría de todas las operaciones.